АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.04.2018 г. № 48

**Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Косинского сельского поселения на 2018-2022гг.**

В целях реализации приоритетного проекта « Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального мусора на территории Косинского сельского поселения, в соответствии с приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131, с Уставом Косинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Косинского сельского поселения на 2018-2022годы согласно приложению.

2. Постановление обнародовать в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте администрации поселения.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Косинского сельского поселения В.И. Юркин

 Приложение

 к постановлению № 48 от 13.04.2018г.

**Комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Косинского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения  | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизий используемых рекламных конструкций | в течении 2018года | Администрация Косинского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря 2018года | Администрация Косинского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Косинского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2019года | Администрация Косинского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течении реализации плана-графика | Администрация Косинского сельского поселения |

Глава Косинского сельского поселения В.И. Юркин