АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

01.04.2019 № 37

**О мерах по безаварийному**

**пропуску весеннего половодья**

**и паводков 2019 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании постановления главы Косинского муниципального района от 27.02.2018 № 73 «О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года», в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения в период прохождения весеннего половодья и паводков 2019 года на территории Косинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных противопаводковых мероприятий Косинского сельского поселения на период прохождения весенне-летнего половодья 2019 года.

2. Специалистам администрации поселения обеспечить подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод весной 2019 года;

2.1 в период, предшествующий паводку:

- довести до сведения жителей, на подведомственной территории (объектах), информацию о функционировании телефона ЕДДС Косинского муниципального района «112» и «2-18-80», как единого вызова населением всех спасательных служб для обеспечения экстренного реагирования аварийно-спасательных служб на возникающие чрезвычайные ситуации, а также сигналы об экстренной эвакуации, порядок действий по ним;

- разработать детальные планы экстренной эвакуации населения, определить места эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей, организовать первоочередные мероприятия жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств с учетом возможного максимального затопления;

- определить состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ;

- обследовать и спланировать защиту и укрепление линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности;

- спланировать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями, организовать защиту скотомогильников;

- создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения;

3. принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой;

4. организовать работу по вопросам информирования населения о развитии паводковой обстановки, проводить разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом Косинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения - Глава администрации

Косинского сельского поселения С.А. Пахтусова

Утверждён постановлением

Главы Администрации

Косинского сельского поселения

от 01.04.2019 № 37

**П Л А Н**

**основных противопаводковых мероприятий**

**Косинского сельского поселения**

**на период прохождения весенне-летнего половодья 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | Довести План основных противопаводковых мероприятий Косинского сельского поселенияна период прохождения весенне-летнего половодья 2019 года до специалистов Администрации сельского поселения | до 2 апреля | Вед. специалист по ДД и ПБ |
| 2 | Организовать мониторинг ледовой и паводковой обстановки в угрожаемых районах и при необходимости организовать дополнительные наблюдательные посты | с 1 апреля до окончания паводка | Специалисты территорий, вед. специалист по ДД и ПБ |
| 3 | провести анализ обстановки и прогнозирования возможного затопления (подтопления) населенных пунктов | до 1 апреля | Специалисты территорий, вед. специалист по ДД и ПБ |
| 4 | Проверить полноту и качество отработки планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, с учетом особенностей территорий, а также оценки состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и прогнозируемых материальных, социальных и экономических последствий их возникновения | до 5 апреля | Специалисты территорий, вед. специалист по ДД и ПБ |
| 5 | Запретить переходы населения и передвижение транспортных средств через реки и водоёмы по льду | в зависимости от ледовой обстановки | Специалисты территорий, вед. специалист по ДД и ПБ |
| 6 | Создать необходимые материальные ресурсы и финансовые резервы, запасы продовольственных товаров, медикаментов, ГСМ для обеспечения работы организации и обеспечения жизнедеятельности населения | до 5 апреля | Глава сельского поселения |
| 7 | Провести работы по предотвращению от разрушения дорог и мостов, укреплению дамб, открытию отверстий труб для стока воды, прокопку от снега и льда водоотводных канав | до 10 апреля | Вед. специалист по ДД и ПБ |
| 8 | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, особенно среди детей, по предупреждению несчастных случаев на воде в период паводка | в течение всего периода паводка | Специалисты территорий, вед. специалист по ДД и ПБ |